ПРОЕКТ

ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_10.11.2016_  № _157_

О внесении изменений в постановление

администрации Шапкинского сельского 
поселения Тосненского района Ленинградской

области  от 10.11.2015 № 242 «Развитие 
автомобильных дорог Шапкинского

сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области  на 2016-2018г.г.» 
с изменениями, внесенными от 10.11.2016 №156

В целях проведения инвентаризации, паспортизации и принятия в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования Шапкинского сельского поселения Тосненского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Уставом Шапкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление администрации Шапкинского сельского 
поселения Тосненского района Ленинградской области  от 10.11.2015 № 242 «Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» с изменениями внесенными 10.11.2016 №156, и изложить в новой редакции согласно приложению.

- Настоящее постановление разместить на сайте администрации Шапкинского сельского поселения в информационной сети «Интернет».

- Изменения вступают в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации					 М.С. Немешев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области 
от 10.11.2016г. № 157

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

п. Шапки

2016 год

- ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского  поселения Тосненского района Ленинградской области»

| Наименование Программы | «Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселенияТосненского района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановление Правительства Ленинградской области от 10.11.2013 № 397-ФЗ «Об утверждении государственной программы ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Представитель заказчика Программы | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя, представителя заказчика Программы | Немешев Мерхайдар Сямиулович – глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района, тел./факс (81361) 97 321 |
| Цели и задачи Программы | Поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения, Тосненского района, Ленинградской области в состоянии, обеспечивающем комфортные и безопасные условия жизни населения. А также паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Срок реализации Программы | 2016 - 2019 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | Подрядные организации, определённые заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд » |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение комплекса работ по ремонту: -автомобильных дорог общего пользования местного значения Шапкинского сельского поселения протяженностью; - дворовых территорий многоквартирных домов; - в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания; - паспортизация дорог. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы: 7 270,76 тыс.руб., из них: - 2016год- 2 687,659 тыс. руб. в т. ч. за счет: - бюджета дорожного фонда Ленинградской области - 608 тыс. руб., - местного бюджета– 2 079,659 тыс. руб. Из них: 1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог –1 735,659 тыс. руб. 2. капитальный ремонт, и ремонт дворовых территорий и подъездов к ним – 0 3. мероприятия по содержанию автомобильных дорог: - грейдирование и содержание дорог – 202 тыс. руб. - паспортизация дорог –142 тыс. руб. - 2017 год- 1 495,900 тыс. руб. в т. ч. за счет: - местного бюджета– 1 495,900 тыс. руб. Из них: 1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 801,365 тыс. руб. 2. капитальный ремонт, и ремонт дворовых территорий и подъездов к ним – 0 3. мероприятия по содержанию автомобильных дорог: - грейдирование и содержание дорог – 297,008 тыс. руб. - паспортизация дорог – 52 тыс. руб. 4. разработка схемы дислокации дорожных знаков – 161,500 руб. 5. разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 184,027 тыс.руб. - 2018 год –1 535,900 тыс. руб.. в т. ч. за счет: - местного бюджета- 1 535,900 тыс. руб. 1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог –863,688 тыс. руб. 2. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к ним – 0 тыс. руб. 3. мероприятия по содержанию автомобильных дорог: - грейдирование и содержание дорог – 297,008 тыс. руб. - паспортизация дорог – 29,677 тыс. руб. 4. разработка схемы дислокации дорожных знаков – 161,500 руб. 5. разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 184,027 тыс.руб. - 2019 год –1 551,3 тыс. руб.. в т. ч. за счет: - местного бюджета–1 551,3 тыс. руб. 1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог –0 тыс. руб. 2. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к ним – 1 072,148 3. мероприятия по содержанию автомобильных дорог: - грейдирование и содержание дорог – 297,008 тыс. руб 4. разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 182,144 |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль, за исполнением настоящей Программы, осуществляет администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |

- Введение

Муниципальная программа ««Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018г.г» (далее Программа) разработана администрацией Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В Программе, исходя из социально-экономических потребностей Шапкинского поселения, сформулирована основная цель Программы – поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения,  Тосненского района, Ленинградской области в состоянии, обеспечивающем комфортные и безопасные условия жизни населения.А также  паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования Шапкинского сельского поселения Тосненского районаЛенинградской области.

Инвентаризация, паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог необходимы для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель состоит в оценке состояния автомобильных дорог.

- Анализ состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

В настоящее время в ведении администрации Шапкинского сельского поселения находятся:

а) автомобильные дороги общего пользования местного значения  протяженностью 36,28  км, в том числе:

- с твердым покрытием – 10,08 км.;

- с усовершенствованным покрытием – 19,85 км.;

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  Шапкинского сельского поселения является:

- низкое качество дорожного покрытия;

- отсутствие отвода ливневых вод;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями,

б)  дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 6 шт., общей площадью 2 854 кв.м. в том числе:

- с твердым покрытием – 1 шт., площадью 1000 кв.м.;

- с усовершенствованным покрытием – 5 шт., площадью 1 854 кв.м.

Основными проблемами при содержании и ремонте дворовых территорий многоквартирных домов  Шапкинского сельского поселения является:

- низкое качество дворового покрытия;

- отсутствие отвода ливневых вод;

в) проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в количестве 2 шт., протяженностью 0,12км, с усовершенствованным покрытием, площадью – 413 кв.м.

- Цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения  Тосненского района Ленинградской области в состоянии, обеспечивающем комфортные и безопасные условия жизни населения.

Задачами настоящей Программы являются:

-создание  комфортных и безопасных условия жизни населения;

-совершенствование системы мониторинга технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения  Тосненского района Ленинградской области.

- Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства из бюджета дорожного фонда Ленинградской области и из бюджета администрации Шапкинского сельского поселения.

- Ожидаемые конечные результаты Программы.

Реализация настоящей Программы в 2016-2018 году позволит повысить качество содержания, улучшить техническое и эксплуатационного состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и позволит частично обеспечить комфортные и безопасные условия жизни населения.

- Основные мероприятия Программы:

      - Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия Татьяниного переулка от ул. Покровской до границы дома №11 по ул. М.Кротова в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 111 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 388,5 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 104 894,00 |

      - Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия Ольгиного переулка в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

| Наименование показателя | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Вид ремонта |  | ремонт |
| Тип покрытия |  | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) |  | 53 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) |  | 188,5 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) |  | 193 908,00 |

      - Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезда к пожарному водоему и бане по ул. Школьной д. 7 в Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 36 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 144 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 72 018,00 |

      - Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Дачная от пересечения с ул. Н. Куковеровой до ул. Веселая в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 252 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 882 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 386 244,00 |

      - Выполнение работ по ремонту участка улицы Покровской от д. 36 до пересечения с ул. М. Кротова в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 360 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1440 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 419 786,00 |

      - Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Береговой от улицы Цветочной до д. № 8 в дер. Сиголово  Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год)

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 140 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 560 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 163 294,00 |

      - Ремонт дорожного покрытия улицы Веселой в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 302 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1057 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 863 688,00 |

      - Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Северной напротив д №1 по ул. М. Кротова в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 25,5 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 255 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 254 953,00 |

| - Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Лесной в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |  |
| Вид ремонта | ремонт |  |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное |  |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 295,80 |  |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1 035,31 |  |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 326 365,00 |  |
| - Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Северной напротив д №1 по ул. М. Кротова в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год): |  |  |
| Наименование показателя |  | Показатели |
| Вид ремонта |  | ремонт |
| Тип покрытия |  | асфальто-бетонное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) |  | 25,50 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) |  | 255,00 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) |  | 275 000,00 |
| - Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Молодежной от пересечения с ул. Школьной до пересечения с ул. Парковой в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год): |  |  |
| Наименование показателя |  | Показатели |
| Вид ремонта |  | ремонт |
| Тип покрытия |  | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) |  | 116,00 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) |  | 406,00 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) |  | - 0,00 |
| - Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Заречной в д. Сиголово от д. 5 до д.1 Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по следующим показателям (2017 год): |  |  |
| Наименование показателя |  | Показатели |
| Вид ремонта |  | ремонт |
| Тип покрытия |  | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) |  | 40,00 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) |  | 140,00 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) |  | 50 000,00 |

- Ремонт дорожного покрытия улицы Веселой в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2018 год):

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 302 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1057 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 836 800,00 |

- Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2019 год):

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 182 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 546 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 1 072 148,00 |

- Грейдирование автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения два раза в год.

| Период | Показатели | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 8 часов/1200 час.раз в квартал | 48000 |
| 2018 | 8 часов/1400 час.раз в квартал | 48000 |
| 2019 | 8 часов/1600 час.раз в квартал | 48000 |

- Очистка дорог от снега  4 месяца в году – 249 008 руб.